Matriz de riesgo :

| Riesgo | Posibilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tecnología | 3 | 2 | Estudiar anticipadamente |
| Idioma | 2 | 3 | Utilizar traductor |
| Software del equipo | 2 | 2 | Plantear que solo podemos usar software de código abierto. |
| Base de datos extensa | 2 | 3 | Apoyo de la empresa con los datos |
| Hardware del proyecto | 1 | 3 | Empresa nos brinde los materiales |
| Falta de tiempo | 2 | 3 | Ajustar los tiempos |
| No cumplir con las expectativas | 1 | 2 | Negar la propuesta |
| Falta de interés | 1 | 3 | Convencer con la propuesta |
| Informalidad con la comunicación | 2 | 3 | Insistir o tener más de un contacto |
| Restricción de acceso | 2 | 2 | Planificación previa |