MINUTAS 

17/3/2026 - 16hs

-En el dia de hoy realizamos la planificación de lo que va ha ser la posible entrevista en  Estancias del Lago.

-Creamos el usuario de GitHUB y el GMAIL grupal.

-Creamos el repositorio en el cual contiene el backlog.

-Dentro del backlog creamos un tablero para comenzar de manera ordenada nuestro proyecto, (do, doing, test, done).

- Dentro del Do colocamos las tareas que tendremos durante el proyecto.

Tareas :

uml / base de datos

comunicación cliente

requerimientos

diagramas de flujos

arquitectura

tecnología

diagrama de gantt

seguridad

minutas

rrhh.

18/3/2026 - 16hs

En este día redactamos y formalizamos las preguntas para la entrevista en base a ciertos ejemplos de preguntas que nos puso el profesor.

planificamos futuras reuniones que se realizarán periódicamente.

también realizamos la matriz de riesgo.

24/3/2026 - 21:46 hs

En este día lo que hicimos fue subir a nuestro repositorio de GitHub, el progreso sobre la Matriz de Riesgo y también las preguntas que realizamos para plantear en el día de la Entrevista.

6/4/2026 - 16:00 hs

En este día concretamos un acuerdo con la empresa CUTI y ya programamos una primer entrevista el día jueves 9/4/26.

Definimos los roles de cada uno en el grupo, para trabajar de forma más organizada en el proyecto.

7/4/2026 - 15:00 hs

En este día nos reunimos para revisar y reajustar las preguntas para la entrevista que tendremos el día jueves 9/4/26 a las 13:00.

También probamos Meet, para que todo funcionara bien para el día de la entrevista ya que ese es el medio que la Empresa decidió para la reunión.

Investigamos sobre la empresa CUTI para tener una mejor idea de cómo es su forma de trabajo y para tener un mejor enfoque.

14/4/2026 - 14:00 hs

Hoy acordamos trabajar para otra Empresa ya que con CUTI no pudimos llegar a ningún acuerdo para trabajar con ellos, esta nueva empresa se llama Mayta, ya definimos correo de contacto, nombre del Proyecto, nombre del Grupo, modalidad de trabajo (Scrum, también ya definimos roles), correo de contacto y el Cronograma de trabajo.

27/4/2026 - 15:00 hs

Hoy tuvimos la entrevista con la empresa Mayta, nos explicaron que hacen, que tecnologías utilizan, planificamos futuras reuniones cada 15 dias aproximadamente, tambien definimos tener como medio de comunicación a Whatsapp, lo cual creamos un grupo para estar mas en contacto.

28/4/2026 - 15:00 hs

En el dia de hoy empezamos a investigar sobre Flutter, Netjs, tratar de simular un mini proyecto dentro de flutter para entenderlo de mejor manera.